|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiklos vertinimo kriterijus | Svoris, % | Rodikliai | Įgyvendinimas % |
| Užtikrinti tikslingą valstybinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai skirtų lėšų panaudojimą | 30 | KPPP investavimo koeficientas: panaudotų lėšų nuo sąmatos vertė dalis, proc.) | 100 |
| Užtikrinti strateginių ir žaliųjų projektų, numatytais terminais, įgyvendinimą. | 35 | Projektų tarpinių rezultatų pasiekimai.  Tarpiniai rezultatai:  1. A5 (Automobilių kelių jungties „Via Baltica“ plėtra)  1.1. Iki 2023-06-30 d. Pasirašyta I projekto etapo (ruožas nuo 56,83 km. iki 72,50 km.) rangos sutartis.  1.2. Iki 2023-06-30 d. I etape (ruožas nuo 56,83 km. iki 72,50 km.) gautas statybą leidžiantis dokumentas.  1.3. Iki 2023-12-30 d. baigti fiziniai darbai II etape (ruožas nuo 72,50 km. iki 79,00 km.).  1.4. Iki 2023-12-30 d. baigti fiziniai darbai III etape (ruožas 79,00 km. iki 85,00 km.).  1.5. Iki 2023-12-30 d. IV etapo (ruožas nuo 85,00 km. iki 97,06 km.) rangos pirkime pateikti dalyvių pasiūlymai - atplėšti vokai.  2. Magistralinio kelio Nr. A14 rekonstrukcija  2.1. Iki 2023-12-30 d. ruože nuo 93,72 km. iki 95,60 km. nustatyta laimėtojų eilė.  2.2. Iki 2023-12-30 d. ruože nuo 64,33 km. iki 79,51 km. rangos konkurse pateikti dalyvių pasiūlymai - atplėšti vokai.  2.3.Iki 2023-12-30 d. ruože nuo 79,51 km. iki 93,72 km. rangos konkurse pateikti dalyvių pasiūlymai - atplėšti vokai.  3. 130 (Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstravimas)  3.1. Iki 2023-10-31 d. ruože nuo 11,6 km. iki 23,37 km. projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros konkurse nustatyta laimėtojų eilė.  3.2. Iki 2023-10-31 d. ruože nuo 23,37 km. iki 31,1 km. projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros konkurse nustatyta laimėtojų eilė.  4. Dviračių transporto plėtra (Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida rekonstrukcija).  4.1. Iki 2023-08-01 d. baigti pagrindiniai fiziniai darbai (paleistas dviračių eismas) I projekto dalyje.  4.2. Iki 2023-08-01 d. baigti pagrindiniai fiziniai darbai (paleistas dviračių eismas) II projekto dalyje. | 98 |
| Užtikrinti organizacinių pokyčių įgyvendinimą | 15 | 3.1. Užtikrinti, kad iki 2023.06.16 bus parengtas ir Valdybai pristatytas naujos LAKD organizacinės struktūros projektas.  3.2. Valdybai patvirtinus naują LAKD organizacinę struktūrą, užtikrinti, kad vėliausiai iki 2023.10.01 bus tinkamai parengti ir darbuotojai supažindinti su visais dokumentais, reikalingais struktūriniams pokyčiui įgyvendinti.  3.3 Užtikrinti, kad vėliausiai iki 2023.12.31 bus įvertintas ir valdybai pristatytas  naujos struktūros pralaidumas pagal atskirus padalinius, įvertintas etatų ir kitų resursų poreikis.  3.4. Užtikrinti, kad iki 2023.12.31 bus pilnai pasirengta organizacijos darbui pagal naują struktūrą (apsirašyti/standartizuoti nauji procesai, parengtos esamos sistemos, numatyti padalinių KPI). | 100 |
| Efektyvus įmonės sąnaudų valdymas | 20 | Užtikrinti, kad patvirtintas 2023 m. įmonės sąnaudų biudžetas nebūtų viršytas. | 100 |